РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» июля 2024 г.			      №61                             с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Александровского сельского поселения»

в 2024 году (по состоянию на 01.07.2024г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» в 2024 году (по состоянию на 01.01.2024г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л. Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 25.07.2024 №61

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Александровского сельского поселения «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 958,0 | 1 958,0 | 788,9 | 1 169,1 |
| 1.1.1 | Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Александровского сельского поселения | дезинфекция и дератизация от насекомых | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уборке и очистке территории сельского поселения, общественные работы взрослые | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 исполнение в течение года |
| 1.1.3 | Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 потребность отсутствовала |
| 1.1.4 | Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Приобретены материалы для проведения субботников и услуги по благоустройству | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 989,4 | 989,4 | 510,9 | 478,5 исполнение в течение года |
| 1.1.5 | Посадка зеленых насаждений | Администрация Александровского сельского поселения | Высажены цветы на клумбу в сквере | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 7,5 | 32,5 исполнение в течение года |
| 1.1.6 | Текущий ремонт памятников на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Обновленный памятник | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 860,6 | 860,6 | 270,5 | 590,1 исполнение в течение года |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1 958,0 | 1 958,0 | 798,9 | 1 159,1 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк