РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» июля 2022 г.			      №64/12                             с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие сетей наружного освещения

Александровского сельского поселения»

в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. № 107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                             Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 27.07.2023 № 64/12

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» за 6 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 138,6 | 3 138,6 | 1 792,3 | 1 346,3 исполнение в течение года |  |
| 1.1.2 | Расходы на мероприятия по ремонту сетей наружного освещения | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 781,0 | 781,0 | 0,0 | 781,0 исполнение в течение года |  |
| 1.1.3 | Расходы на мероприятия по ремонту КТП | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 исполнение в течение года |  |
| 1.1.4 | Расходы на мероприятия по обслуживанию КТП |  | Обслуживание КТП для бесперебойной подачи электроэнергии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 71,0 | 71,0 | 0,0 | 71,0 исполнение в течение года |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3 991,6 | 3 991,6 | 1 792,3 | 2 199,3 |  |

Глава Администрации Александровского сельского поселения					       Н.Л. Хижняк