РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2023г.			 № 150			    с. Александровка

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 29.12.2022 №146 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» на 2023 год»

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжения Администрации Александровского сельского поселения от 06.11.2018 № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения» и решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 29.12.2023 № 89 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 28.12.2022 №55 «О бюджете Александровского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в план реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                                     Н.Л. Хижняк

Приложение № 1

к постановлению администрации

Александровского сельского поселения

от 28.09.2023г. № 59/11

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | X | X | 2 625,9 | 0,0 | 0,0 | 2 625,9 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | X | X | 2 625,9 | 0,0 | 0,0 | 2 625,9 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | 2023 | 2 580,2 | 0,0 | 0,0 | 2 580,2 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по ремонту сетей наружного освещения | Администрация Александровского сельского поселения |  | 2023 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на мероприятия по ремонту трансформатора | Администрация Александровского сельского поселения | Обслуживание КТП для бесперебойной подачи электроэнергии | 2023 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Расходы на мероприятия по техническому обслуживанию трансформатора | Администрация Александровского сельского поселения |  | 2023 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 625,9 | 0,0 | 0,0 | 2 625,9 | 0,0 |

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                                                                            Н.Л. Хижняк