РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» декабря 2023г.			  № 104/7			    с. Александровка

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 29.12.2022 №169 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» на 2023 год»

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжения Администрации Александровского сельского поселения от 06.11.2018 № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения» и решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 30.11.2023 №86 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 28.12.2022 №55 «О бюджете Александровского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в план реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                                     Н.Л. Хижняк

Приложение № 1

к постановлению администрации

Александровского сельского поселения

от 07.12.2023г. № 104/7

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского сельского поселения «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | X | X | 5 740,0 | 0,0 | 0,0 | 5 740,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | X | X | 5 740,0 | 0,0 | 0,0 | 5 740,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Александровского сельского поселения | дезинфекция и дератизация от насекомых | 2023 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения, общественные работы взрослые | Администрация Александровского сельского поселения |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Александровского сельского поселения | Содержание в надлежащем, безопасном состоянии игрового оборудования | 2023 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Содержание территории поселения | 2023 | 1 914,0 | 0,0 | 0,0 | 1 914,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Александровского сельского поселения |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Посадка зеленых насаждений | Администрация Александровского сельского поселения | Озеленение территории | 2023 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по проверки достоверности сметных нормативов | Администрация Александровского сельского поселения |  | 2023 | 151,1 | 0,0 | 0,0 | 151,1 | 0,0 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Мероприятия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн» | Администрация Александровского сельского поселения |  | 2023 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн" в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | Обновленный памятник | 2023 | 3 249,8 | 0,0 | 0,0 | 3 249,8 | 0,0 |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Текущий ремонт памятников на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Обновленный памятник | 2023 | 335,1 | 0,0 | 0,0 | 335,1 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5 740,0 | 0,0 | 0,0 | 5 740,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                                                                            Н.Л. Хижняк