РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2024г.	                    	 №15/8	            	 с. Александровка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Александровского сельского поселения «Благоустройство

территории Александровского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и распоряжения Администрации Александровского сельского поселения от 06.11.2018 № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 2019 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения.

3. Контроль, за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                              Н.Л. Хижняк

- Приложение № 1

- к постановлению администрации Александровского сельского поселения

- № 15/8 от 15.03.2024 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышение уровня комфортности проживания на территории  Александровского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения»,  утвержденной постановление администрации Александровского  сельского поселения от 08.11.2018 № 115 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведена акарицидная  обработка территории Александровского сельского поселения;

- оказаны услуги по покосу сорной растительности на территории Александровского сельского поселения;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн»

- проведена гос.экспертиза  проектно-сметной документации по объекту: капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн;

- пройден тех.надзор за выполнение работ на объекте капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн» .

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Прочее благоустройство Александровского сельского поселения», предусмотрена реализация 10 основных мероприятий.

- Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия акарицидная обработка проводилась в апреле и августе 2019 года.

- Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия оказывались услуги по благоустройству территории Александровского сельского поселения.

- Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок».  Не выполнено Отсутствие потребности.

- Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия оказаны услуги по покосу сорной растительности на территории Александровского сельского поселения и приобретены материалы для наведения порядка территории (краска, кисти, мешки, известь, ведра и др.).

- Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по отлову бродячих животных».  Не выполнено Без финансирования.

- Основное мероприятие 1.6. «Посадка зеленых насаждений».  Не выполнено. Отсутствие потребности.

- Основное мероприятие 1.7. «Мероприятия по проверки достоверности сметных нормативов».  Выполнено в полном объеме. пройден тех.надзор за выполнение работ на объекте капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн».

- Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт «Слава героям гражданской и отечественной войн»». Выполнено в полном объеме. Разработана проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн»

- Основное мероприятие 1.9. «Капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн» в с. Александровка».  Выполнено в полном объеме .

- Основное мероприятие 1.10. «Текущий ремонт памятников на территории Александровского сельского поселения». Выполнено в полном объеме. Проведен текущий ремонт  «Мемориал памяти воинам погибшим в 1941-1945г.г.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие положительные факторы:

1.Созданы организационные, информационные, финансовые условия для развития программы.

2.Проведена комплексная оценка территории Александровского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории.

3. Разработан план мероприятий комплексного благоустройства территории Александровского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5 555,1

местный бюджет 5 555,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 28.12.2022 №55 ( «О бюджете Александровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5 555,1тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 555,1тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 5 555,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5 549,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 5 549,9 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 5,2 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению)» - плановое значение 10,0%, фактическое значение – 10,0%.

Показатель 2. « Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения» - плановое значение 2,1%, фактическое значение – 3,3%.

Показатель 1.1. « Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения» - плановое значение 10,0%, фактическое значение – 10,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 10:10=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 4:4=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5555,1 тыс. рублей/5549,9 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Повышение уровня благоустройства муниципального образования, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития Елизаветовского сельского поселения.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения», предусматривает удовлетворение растущих требований населения, предполагает целенаправленную и планомерную работу по содержанию и благоустройству территории поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Акарицидная обработка проводилась |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения, общественные работы взрослые | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Оказаны услуги по благоустройству территории Александровского сельского поселения |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Оказаны услуги по покосу сорной растительности на территории Ели-заветовского сельского поселения и приобретены материалы для наведения порядка территории (краска, кисти, мешки, известь, ведра и др.). |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.6. Посадка зеленых насаждений | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по проверки достоверности сметных нормативов | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | - пройден тех.надзор за выполнение работ на объекте капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн». |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.8. Мероприятия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн» | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | - разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт «Слава героям гражданской и отечественной войн»». Выполнено в полном объеме. Разработана проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн» |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.9. Капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн" в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн» в с. Александровка |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.10. Текущий ремонт памятников на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Проведен текущий ремонт «Мемориал памяти воинам погибшим в 1941-1945г.г. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» | всего | 5 555,1 | 5 555,1 | 5 549,9 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 5 555,1 | 5 555,1 | 5 549,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 . Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения | всего | 5 555,1 | 5 555,1 | 5 549,9 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 5 555,1 | 5 555,1 | 5 549,9 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | всего | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | всего | 1794,7 | 1794,7 | 1792,6 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 1794,7 | 1794,7 | 1792,6 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по отлову бродячих животных | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

| Основное мероприятие 1.6. Посадка зеленых насаждений | всего | 2,0 | 2,0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

| Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по проверки достоверности сметных нормативов | всего | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

| Основное мероприятие 1.8. Мероприятия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн» | всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

| Основное мероприятие 1.9. Капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн" в с. Александровка | всего | 3 187,4 | 3 187,4 | 3 187,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3 187,4 | 3 187,4 | 3 187,3 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

| Основное мероприятие 1.10. Текущий ремонт памятников на территории Александровского сельского поселения | всего | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» отчетный период 12 мес.2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | х | х | х | 5 555,1 | 5 555,1 |  | 5 549,9 | 5,2 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Александровского сельского поселения | Акарицидная обработка проводилась | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения, общественные работы взрослые | Администрация Александровского сельского поселения | Оказаны услуги по благоустройству территории Александровского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 | Отсутствие потребности |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Оказаны услуги по покосу сорной растительности на территории Александровского сельского поселения и приобретены материалы для наведения порядка территории (краска, кисти, мешки, известь, ведра и др.). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 794,7 | 1 794,7 |  | 1 792,6 | 2,1 тыс. руб. экономия по факту выполнен-ных работ |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Без финансирования |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Посадка зеленых насаждений | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | Отсутствие потребности |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по проверки достоверности сметных нормативов | Администрация Александровского сельского поселения | - пройден тех.надзор за выполнение работ на объекте капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 149,4 |  | 149,4 | 149,4 |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Мероприятия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн» | Администрация Александровского сельского поселения | - разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт «Слава героям гражданской и отечественной войн»». Выполнено в полном объеме. Разработана проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн" в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | Капитальный ремонт памятника «Слава героям гражданской и отечественной войн» в с. Александровка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 187,4 |  | 3187,4 | 3 187,3 | 0,1 тыс. руб. экономия по факту выполнен-ных работ |
| 11. | Основное мероприятие 1.10. Текущий ремонт памятников на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Проведен текущий ремонт «Мемориал памяти воинам погибшим в 1941-1945г.г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 335,0 |  | 335,0 | 335,0 |  |
| 12. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5 555,1 |  | 5 555,1 | 5 549,9 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Процент привлечения населения к работам по благоустройству (%, к постоянно проживающему населению) | процент | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2. | Показатель 2.Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%) | процент | 1,7 | 2,1 | 3,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |