РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2024 г.			      №7/13                             с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Александровского сельского поселения»

в 2023 году (по состоянию на 01.01.2024г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» в 2023 году (по состоянию на 01.01.2024г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 26.02.2024 №7/13

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 12 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Александровского сельского поселения «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 554,6 | 5 554,6 | 5 550,3 | 4,3 |
| 1.1.1 | Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Александровского сельского поселения | дезинфекция и дератизация от насекомых | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 Потребность отсутствовала |
| 1.1.3 | Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Приобретены материалы для проведения субботников и услуги по благоустройству | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 793,7 | 1 793,7 | 1 792,6 | 1,1 экономия |
| 1.1.4 | Посадка зеленых насаждений | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 отсутствовала необходимость |
| 1.1.5 | Мероприятия по проверки достоверности сметных нормативов | Администрация Александровского сельского поселения | Пройдена гос. экспертиза ПСД | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн» | Администрация Александровского сельского поселения | ПСД для капитального ремонта памятника | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт памятника "Слава героям гражданской и отечественной войн" в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | Обновленный памятник | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 187,4 | 3 187,4 | 3 344,4 | 0,0 |
| 1.1.8 | Текущий ремонт памятников на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Обновленный памятник | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 335,1 | 335,1 | 335,0 | 0,1 за счет округления |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 5 554,6 | 5 554,6 | 5 550,3 | 4,3 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк